Projeto Integrador

Sistema de Apoio ao 1º Hackathon do Curso — IFPR Campus Pinhais

Pedro Munhoz

1. Canvas de Definição do Problema

Quem é o stakeholder principal? Qual seu papel no Hackathon?

O principal stakeholder é a Comissão Organizadora do 1º Hackathon do curso. Ela é formada pela professora de Engenharia de Software I, um monitor da disciplina e dois representantes do Projeto de Extensão Azure DevOps IFPR. A comissão é responsável por organizar o Hackathon e acompanhar o funcionamento do evento. Como os integrantes não têm tempo ou formação para desenvolver o sistema, o desenvolvimento foi passado para a turma de Engenharia de Software I.

Qual é o problema hoje (situação atual)?

Atualmente, a organização do Hackathon é feita usando vários meios diferentes. As inscrições são controladas por planilhas e e-mails, as avaliações dos jurados são feitas em papel e não existe um lugar único para acompanhar as informações do evento.

Também existe dificuldade para avisar os participantes quando acontece alguma mudança de horário ou de sala. Isso acaba deixando o processo mais demorado e sujeito a erros.

Como o processo é feito atualmente, sem o sistema?

Hoje, as equipes fazem suas inscrições por meio de planilhas e e-mails. Os jurados anotam as avaliações em papel, e depois a organização precisa reunir essas informações para descobrir o resultado final.

Quando ocorre alguma mudança no horário ou no local de uma atividade, a comissão também precisa encontrar uma forma de avisar os participantes, já que não existe um sistema centralizado para isso.

Além disso, não existe um local onde todos possam acompanhar as informações e os resultados do Hackathon.

Por que isso é um problema? Que impactos e consequências ele gera?

Esse processo acaba tomando bastante tempo da comissão e pode causar erros. Segundo o briefing, já aconteceram casos de inscrições duplicadas e informações desencontradas.

As avaliações em papel também fazem com que a apuração dos resultados demore horas e podem gerar dúvidas sobre o resultado. Outro problema é a dificuldade de avisar rapidamente todos os participantes quando alguma informação do evento muda.

Para quem mais isso é um problema, além do stakeholder principal?

Além da comissão organizadora, o problema também afeta:

- Equipes participantes: precisam fazer a inscrição e receber informações atualizadas sobre o evento.

- Jurados: precisam registrar as notas das equipes.

- Coordenação do curso: acompanha e apoia a realização do Hackathon.

- Público e comunidade acadêmica: precisam de um lugar para acompanhar o evento e seus resultados.

Qual seria o cenário ideal depois que o sistema existir?

O ideal seria ter um sistema que reunisse as principais informações do Hackathon em um único lugar.

A comissão poderia controlar as inscrições e visualizar as equipes e seus integrantes. Também poderia atualizar a agenda e informar mudanças de horário ou sala.

Os jurados poderiam colocar as notas diretamente no sistema, facilitando a organização e a apuração dos resultados. O público também poderia acompanhar as informações do evento e consultar o resultado final.

Que perguntas ainda estão em aberto e precisam ser validadas com a comissão?

1. Quais informações serão necessárias para fazer a inscrição de uma equipe?

2. Quais dados dos integrantes deverão ser cadastrados?

3. Como a comissão gostaria de avisar os participantes sobre mudanças no evento?

4. Quais critérios serão usados pelos jurados para avaliar as equipes?

5. Como será calculada a nota final de cada equipe?

6. Quem poderá ver as notas das equipes?

7. Quais informações poderão ser vistas pelo público?

8. Quem poderá alterar os dados de uma equipe depois da inscrição?

9. O que deverá ser feito caso uma nota seja cadastrada de forma errada?

10. Quais dados pessoais dos participantes precisam ser armazenados?

11. Quem poderá ter acesso aos dados dos participantes?

12. Por quanto tempo esses dados deverão ficar armazenados?

2. Problem Statement

O problema identificado é que a organização do Hackathon depende atualmente de planilhas, e-mails e papel para controlar inscrições, avaliações e informações do evento. Isso pode causar inscrições duplicadas, informações desencontradas, demora na apuração das notas e dificuldade para comunicar mudanças aos participantes.

Esse problema afeta principalmente a comissão organizadora, mas também envolve os participantes, jurados, coordenação do curso e o público.

Por isso, é necessário desenvolver um sistema simples e centralizado que ajude a organizar as inscrições, divulgar informações, registrar as avaliações e apresentar os resultados do Hackathon. A solução precisa ser fácil de usar, pois a comissão é pequena e tem pouco tempo para aprender a utilizar um sistema complicado.

3. Mapa de Stakeholders

| Stakeholder | Papel no projeto | Interesse principal | Influência |
| --- | --- | --- | --- |
| Comissão organizadora | Organizar o Hackathon e utilizar o sistema | Facilitar a organização de evento | Alta |
| Equipes participantes | Participar do Hackathon e utilizar o sistema para inscrição e informações | Fazer a inscrição e acompanhar o evento | Média |
| Jurados | Avaliar as equipes | Registrar as notas de forma rápida e organizada | Média |
| Coordenação do curso | Acompanhar e apoiar o evento | Garantir que o Hackathon aconteça de forma organizada | Alta |
| Público / comunidade acadêmica | Acompanhar o evento | Ver informações e resultados | Baixa |
| Turma de Engenharia de Software l | Desenvolver o sistema | Criar uma solução que atenda as necessidade da comissão | Alta |

4. Perguntas para a Simulação de Entrevista

Para a entrevista com a comissão organizadora, podemos fazer as seguintes perguntas:

1. Como vocês gostariam que fosse feita a inscrição de uma equipe?

2. Quais informações dos participantes serão necessárias?

3. Como vocês querem avisar os participantes quando houver alguma mudança no horário ou na sala?

4. Quais critérios os jurados vão usar para dar as notas?

5. Cada jurado vai dar uma nota separada ou será uma avaliação em conjunto?

6. Como será definido o vencedor do Hackathon?

7. Quem poderá ver as notas durante o evento?

8. O público poderá acompanhar o resultado durante o evento ou somente no final?

5. Resumo do Problema

Atualmente, a organização do Hackathon utiliza planilhas, e-mails e papel para realizar algumas das principais atividades do evento. Isso pode gerar problemas como inscrições duplicadas, informações desencontradas, dificuldade para avisar mudanças e demora para descobrir o resultado final.

A ideia do sistema é reunir essas informações em um único lugar, facilitando o trabalho da comissão. O sistema deverá ajudar no controle das inscrições, na divulgação das informações, no registro das avaliações e na apresentação dos resultados.

Como a comissão organizadora é pequena e possui pouco tempo disponível, o sistema também precisa ser simples e fácil de utilizar.